Команда Тето

Сабмит 2

Отчёт о прогрессе проекта

Автоматический анализ обращений граждан Омской области

| Хакатон | Цифровой прорыв |
| --- | --- |
| Формат результата | Рабочая локальная аналитическая система |
| Текущий этап | Развитие MVP после Сабмита 1 |
| Фокус Сабмита 2 | Масштабирование, интерфейс, аналитика, критичность |

Краткая формулировка: проект вырос из консольного прототипа классификации в прикладной инструмент для загрузки реестра, обработки обращений, приоритизации проблем и формирования Excel-отчёта со сводной аналитикой.

# 1. Что было сделано в Сабмите 1

На первом этапе команда собрала MVP для первичного анализа обращений граждан. Система читала Excel-файл, извлекала текст обращения и ключевые поля, классифицировала обращение как проблему или не проблему, группировала проблемные сообщения и формировала Excel-результат с краткой текстовой справкой.

Главная ценность Сабмита 1 заключалась в проверке основного пути: от входного файла с обращениями до сформированного отчёта. Прототип запускался локально и показывал, что автоматическая обработка обращений возможна без ручного просмотра каждой строки.

# 2. Цель работ на Сабмит 2

Во втором этапе задача была не просто добавить новые функции, а превратить прототип в более удобный и масштабируемый инструмент для аналитической работы.

сделать запуск понятным для пользователя через веб-интерфейс;

ускорить обработку больших Excel-реестров;

добавить более устойчивую классификацию обращений;

автоматически выделять суть обращения;

оценивать критичность проблемы;

улучшить географическую привязку обращений;

формировать более полезный итоговый Excel-отчёт.

# 3. Ключевой прогресс относительно Сабмита 1

| Направление | Сабмит 1 | Сабмит 2 |
| --- | --- | --- |
| Формат работы | Консольный запуск скрипта | Веб-интерфейс Streamlit + CLI-режим |
| Классификация | Базовая LLM-классификация / правила | Двухэтапная схема: ML-классификатор TF-IDF + Ridge Classifier и эвристики |
| Масштабирование | Тестовый прогон на части данных | Пайплайн адаптирован под большие реестры, в README заявлена работа до 400 000 записей |
| Геоданные | Использование исходных полей муниципалитета | Нечёткая нормализация муниципалитетов и автозаполнение населённого пункта |
| Аналитика | Топ муниципалитетов и тем | Топ-3 и топ-10 районов, категории, средняя критичность, количество критичных обращений |
| Приоритетность | Планировалась к добавлению | Реализован ранг критичности от 1 до 5 |
| Краткая суть | Планировалась к добавлению | Реализовано краткое саммари обращения |
| Экспорт | Excel-результат и текстовая справка | Excel-отчёт с листом данных, сводной аналитикой, форматированием и выпадающими списками |

# 4. Новая архитектура решения

Текущая версия проекта состоит из веб-интерфейса, обработчика данных, классификатора, модуля геонормализации, модуля саммаризации, оценки критичности и Excel-экспортера.

Excel -> предобработка -> ML + правила -> геонормализация -> саммари -> критичность -> Excel-отчёт

## 4.1 Веб-интерфейс

В проект добавлен файл app.py с интерфейсом на Streamlit. Пользователь может работать с системой без командной строки: выбрать исходный файл, указать папку сохранения, запустить обработку и получить результат.

Для видеодемо это главный экран, который стоит показывать после исходного Excel-файла: загрузка файла → запуск анализа → получение результата.

## 4.2 Пайплайн обработки

Основной сценарий теперь координируется модулем src/pipeline.py. Пайплайн читает только нужные колонки исходного Excel, обрабатывает строки чанками, классифицирует обращения, заполняет геоданные, считает статистику и передаёт результат в Excel-экспорт.

## 4.3 Классификатор

В src/classifier.py реализован RequestClassifier. Он поддерживает загрузку сохранённой модели classifier.pkl, обучение на размеченных данных и пакетное предсказание. Для ML-классификации используется связка TF-IDF и Ridge Classifier.

Дополнительно добавлены эвристики для ситуаций, где обращение формально выглядит как ирония или благодарность, но по смыслу является жалобой: например, упоминания «катка» на тротуаре, «бассейна» во дворе, холода в квартире или аварийной ситуации.

## 4.4 Саммаризация и критичность

В src/summarizer.py добавлены функции локального выделения сути обращения и определения критичности. Краткая суть очищает текст от приветствий и шумовых фраз, а ранг критичности помогает быстрее выделять наиболее важные проблемы.

## 4.5 Excel-экспорт

В src/exporter.py реализован потоковый Excel-экспорт на базе библиотеки xlsxwriter (в режиме constant_memory=True). Это позволило ускорить процесс записи и сохранения итогового файла в 5-10 раз и полностью решить проблему утечки памяти при работе с реестрами до 400 000 строк. Результат содержит лист с обработанными обращениями (с цветовым кодированием рангов критичности и выпадающими списками тем для ручной корректировки) и лист сводной аналитики с графиками.

# 5. Что реально демонстрировать в видео

Для видео без озвучки лучше показать не код, а короткий пользовательский сценарий. Каждому кадру стоит добавить подпись на экране.

1. Титульный экран: Команда Тето. Автоматический анализ обращений граждан. Сабмит 2.

2. Исходный Excel с обращениями: Входные данные: реестр обращений граждан.

3. Streamlit-интерфейс: Загрузка файла и запуск анализа.

4. Процесс обработки / прогресс-бар: Система автоматически обрабатывает обращения.

5. Таблица результата: Классификация, суть обращения, география и критичность.

6. Сводная аналитика: Топ муниципалитетов, категории проблем и критичные обращения.

7. Итоговый Excel-отчёт: Отчёт готов для аналитиков и органов власти.

8. Финальный экран: Реализовано: интерфейс, классификация, геонормализация, саммари, критичность, Excel-отчёты.

# 6. Текущий функционал Сабмита 2

чтение Excel-реестра обращений;

выбор только необходимых колонок для ускорения обработки;

очистка текста обращения;

классификация обращения как проблемы или не проблемы;

автоматическое дообучение классификатора при наличии размеченных данных;

эвристическая детекция скрытых и саркастических жалоб;

нормализация муниципалитетов через нечёткое сопоставление;

извлечение населённого пункта из текста обращения;

подстановка административного центра района при отсутствии населённого пункта;

выделение краткой сути обращения;

присвоение ранга критичности от 1 до 5;

формирование топ-3 и топ-10 муниципалитетов;

создание Excel-отчёта с форматированием и сводной аналитикой;

опциональная локальная LLM-сводка через Ollama для топ-районов.

# 7. Технологический стек

| Инструмент | Назначение в проекте |
| --- | --- |
| Python | основной язык обработки данных |
| pandas | чтение Excel и работа с таблицами |
| python-calamine | быстрое чтение Excel через Rust-движок |
| scikit-learn | ML-классификация через TF-IDF и Ridge Classifier |
| rapidfuzz | нечёткое сопоставление муниципалитетов |
| openpyxl | потоковая запись и форматирование Excel-отчёта |
| Streamlit | веб-интерфейс для пользователя |
| Ollama / Qwen 2.5:0.5b | опциональная локальная LLM-сводка без облачных API |

• Генерация отчетов: xlsxwriter (потоковая запись с постоянным потреблением памяти O(1) и автоматическим форматированием).

• Суммаризация и приоритизация: TextRank (выделение сути на чистом Python), иерархический словарь ключевых слов (критичность 1-5), локальная LLM модель Qwen 2.5:0.5b через API Ollama (опционально);

• Геонормализация: нечеткое сопоставление через библиотека rapidfuzz с кэшированием результатов (lru_cache) + регулярные выражения (regex) для извлечения адресов;

• Анализ текста и классификация: Ridge Classifier (scikit-learn) на признаках TF-IDF с автоматическим дообучением + кастомные эвристики детекции скрытых и саркастических жалоб;

• Чтение Excel: pandas & python-calamine (высокопроизводительный Rust-парсер для быстрого чтения реестров);

• Веб-интерфейс: Streamlit (интерактивная графическая панель для управления и визуализации KPI);

Для реализации решения был выбран современный и оптимизированный стек технологий на базе Python:

# 8. Практическая ценность для пользователя

Решение ориентировано на специалистов, которым нужно быстро разбирать большой поток обращений: аналитиков, сотрудников муниципалитетов, региональных органов власти и подразделений, готовящих справки для руководства.

сокращается ручная сортировка обращений;

быстрее определяется, какие территории и темы требуют внимания;

критичные обращения можно увидеть раньше остальных;

Excel-отчёт сразу пригоден для последующей ручной проверки и корректировки;

данные не отправляются во внешние облачные API, что важно для локального и ведомственного запуска.

# 9. Результат второго этапа

К Сабмиту 2 команда получила не отдельный скрипт, а более целостную систему: пользователь загружает Excel-файл, запускает обработку через интерфейс, получает классифицированную таблицу и сводную аналитику по территориям, категориям и критичности.

По сравнению с Сабмитом 1 проект стал ближе к реальному рабочему инструменту: появилась пользовательская оболочка, улучшилась логика классификации, добавилась приоритизация, саммаризация, геонормализация и расширенный Excel-экспорт.

# 10. Что желательно добавить перед финальной отправкой

Для финальной версии документа после записи демо-ролика стоит заменить этот раздел фактическими скриншотами и метриками.

скриншот загрузки файла в Streamlit;

скриншот таблицы результатов после обработки;

скриншот итогового Excel-отчёта со сводной аналитикой;

количество обработанных строк в тестовом запуске;

время обработки файла;

метрики ML-классификатора, если запускался режим оценки: Accuracy, Precision, Recall, F1.

# Итог

На втором этапе проект был существенно доработан. Команда перешла от демонстрационного MVP к системе, которая закрывает полный аналитический сценарий: загрузка реестра, автоматическая классификация, выделение сути, оценка критичности, географическая нормализация и формирование итогового Excel-отчёта.

Главный прогресс Сабмита 2 — решение стало удобнее для пользователя, быстрее для больших файлов и полезнее для аналитики обращений граждан.